新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

115學年度 彈性學習時間

自主學習計畫書

| 申請學生資料 | 班級 |  |  | 學號 |  | 姓名（請親自簽名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 資二甲 |  |  | 311705 |  |  |
| 自主學習主題 | □自我閱讀 □科學實做 □專題探究[ESP32 智慧復健監測系統] □藝文創作 □技能實務 □其他： |  |  |  |  |  |
| 自主學習實施地點 | □教室 □圖書館 □工廠： □其他： |  |  |  |  |  |
| 自主學習規劃內容 | 週次 | 實施內容與進度 |  |  |  |  |
|  |  | 環境建置：設定 ESP32 開發環境 (Arduino IDE/PlatformIO) 與安裝所需套件。硬體基礎：MPU6050 感測器接線與 I2C 通訊基礎測試。 |  |  |  |  |
|  |  | 感測器擷取：撰寫程式碼擷取 MPU6050 的原始加速度與角速度資料。 |  |  |  |  |
|  |  | 濾波演算法(一)：研究並實作基礎互補濾波器 (Complementary Filter)。 |  |  |  |  |
|  |  | 濾波演算法(二)：加入動態校準與零點偏移處理，優化角度計算精準度。 |  |  |  |  |
|  |  | FreeRTOS(一)：學習 FreeRTOS 基礎，將感測任務 (`Task_Sensor`) 獨立為執行緒。 |  |  |  |  |
|  |  | 雙感測器整合：同時讀取並處理大腿與小腿的雙 MPU6050 數據。 |  |  |  |  |
|  |  | 角度計算整合：結合雙感測器數據計算關節夾角與 Roll/Pitch 姿態。 |  |  |  |  |
|  |  | 藍牙通訊(一)：學習 BLE 基礎，設定 ESP32 為 BLE Server 並建立 UART Service。 |  |  |  |  |
|  |  | 藍牙通訊(二)：實作將 6 軸角度數據打包並透過 BLE 定期推播 (`Task_Comm`)。 |  |  |  |  |
|  |  | 藍牙通訊(三)：實作 BLE 接收特徵值，解析來自 App 的參數設定 (如目標角度)。 |  |  |  |  |
|  |  | 持久化儲存：使用 Preferences 程式庫將接收到的設定參數寫入 NVS 快閃記憶體。 |  |  |  |  |
|  |  | FreeRTOS(二)：整合所有任務，包含 `Task_Logic` 與 `Task_LED`，處理任務間通訊。 |  |  |  |  |
|  |  | 硬體回饋機制：實作 GPIO 控制，根據角度達標狀態觸發 LED 與蜂鳴器回饋。 |  |  |  |  |
|  |  | 容錯與防錯機制(一)：實作 I2C 總線狀態監控與斷線偵測邏輯。 |  |  |  |  |
|  |  | 容錯與防錯機制(二)：實作 I2C 斷線自動復原與 MPU6050 重新喚醒機制。 |  |  |  |  |
|  |  | 系統整合測試：進行邊緣端整體功能測試與長時間運作穩定度測試。 |  |  |  |  |
|  |  | 除錯與優化：修復潛在 Bug，優化記憶體使用與執行效能。 |  |  |  |  |
|  |  | 期末報告準備：整理開發文件與程式碼，準備專案成果展示與報告。 |  |  |  |  |
|  |  | 完成自主學習成果紀錄表撰寫並參與自主學習成果發表。 |  |  |  |  |
| 自主學習學習目標 | 學習透過 ESP32 與雙 MPU6050 感測技術，開發能輔助居家復健的智慧系統。掌握感測數據轉換、空間向量計算及雲端網頁即時數據分析，提升硬體端與資料端整合的高效分工能力。 |  |  |  |  |  |
| 自主學習所需協助 | 向學校工場申請相關電子材料與工具，並請指導老師協助解決程式除錯與雲端網頁架設的技術問題。 |  |  |  |  |  |
| 學生簽名 |  |  | 父母或監護人簽名 |  |  |  |

※申請受理情形

| 申請日期 (年/月/日) | 導師核章 | 學生申請指導老師核章 (若無，請空白) |
| --- | --- | --- |

《學校核章》（此部分，申請同學免填）

| 導師核章 | 教學組長核章 | 教務主任核章 |
| --- | --- | --- |

環境建置：設定 ESP32 開發環境 (Arduino IDE/PlatformIO) 與安裝所需套件。硬體基礎：MPU6050 感測器接線與 I2C 通訊基礎測試。